| 1. | ชื่อคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่เสนอโครงการ : | ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| --- | --- | --- |
| 2. | ชื่อโครงการ : | โรงสีข้าวชุมชน ตำบลมะขามเฒ่า |
| 3. | ผู้รับผิดชอบและหรือผู้ร่วมรับผิดชอบ | ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษา ผศ.วัลลภ ภูผา ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีพระนครเหนือ โทรศัพท์ 08-1401-9439 โทรสาร 029132424 ต่อ 104 อาจารย์ทง ลานธารทอง โทรศัพท์ 08-9530-6092 โทรสาร 029132424 ต่อ 118 e-mail thong2499@hotmail.com ผ.ศ.ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน โทรศัพท์ 08-1485-9213 ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์รัชดาศักดิ์ สุเพ็งคำ , อาจารย์สมเกียรติ ทองแก้ว ผู้เสนอโครงการ โทรศัพท์ 08-1772-9647 โทรสาร 029132424 ต่อ 181 e-mail rachadasak@yahoo.com อาจารย์สมเกียรติ ทองแก้ว ผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ 08-9821-5017 โทรสาร 029132424 ต่อ 181 e-mail Somkeait_5626@hotmail.com |
| 4. | ความสอดคล้องกับแผนงาน/กิจกรรม โปรดใส่เครื่องหมาย ( ใน เพียงแผนงาน/กิจกรรมเดียว |
|  | 4.1 | การถ่ายทอดเทคโนโลยี |
|  | 4.2 | การบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี |
|  | 4.3 | การวิจัยและพัฒนาต่อยอด |
|  | 4.4 | การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
|  | 4.5 | ศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชุมชน |
| 5. ลักษณะของโครงการ : โปรดใส่เครื่องหมาย ( |  | 5.1 เป็นโครงการต่อเนื่อง (เริ่มดำเนินการปี.....2553...............) |
|  |  | 5.2 เป็นโครงการใหม่ โดยเป็นโครงการ |
|  |  | 5.2.1 เป็นความต้องการของชุมชน วิสาหกิจชุมชน OTOP SMEs หรือ ประชาชนโดยทั่วไป (โปรดแสดงเอกสาร / หลักฐานแนบมาด้วย) |
|  |  | 5.2.2 เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาที่ต้องการถ่ายทอดฯ ได้รับทุนจาก................ |
|  |  | 5.2.3 อื่น ๆ โปรดระบุ : |
| 6. | หลักการและเหตุผล : | จากการสำรวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่ภาคกลาง ที่ทำอาชีพทำนาส่วนใหญ่ ผลผลิตคือข้าวเปลือกที่ปลูกได้จะส่งจำหน่ายให้กับโรงสีทั้งหมดไม่มีการเก็บไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือน เนื่องจากชุมชนไม่มีโรงสีข้าวเป็นของตนเอง เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของชุมชนและเป็นการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจากการสำรวจข้อมูล ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาถ มีความต้องการที่จะช่วยเหลือชาวนาในเรื่องดังกล่าว โดยทางคลินิกเทคโนโลยี พระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้มีการคิดประดิษฐ์ เครื่องสีข้าวขนาดเล็กที่ได้มีการทดลองทำต้นแบบและสามารถใช้งานได้ดี จึงมีความประสงค์ที่จะจัดทำเครื่องสีข้าวนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน องค์การบริหารตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาถ |
| 7. | วัตถุประสงค์ : | 1. เพื่อติดตั้งเครื่องสีข้าวตามความเหมาะสมของพื้นที่ 2. เพื่อสาธิตวิธีการสีข้าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องสีข้าว เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน |
| 8. | กลุ่มเป้าหมาย : (ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ที่ปรากฏอยู่ในเป้าหมายตัวชี้วัด) | เกษตรกรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท รวม 100 คน |
| 9. | พื้นที่ดำเนินการ : (ระบุหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่กลุ่มเป้าหมายอาศัยอยู่) | องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท |
| 10. | ระยะเวลาดำเนินการ : | (วันเริ่มต้น – สิ้นสุดโครงการต้องอยู่ภายในปีงบประมาณ 1 ตค.52- 30 กย. 53) 1 ต.ค. 52 ถึง 31 ก.ย. 53 |
| 11. | การดำเนินโครงการ : |
| 11.1 | สำรวจจำนวนชาวนนาที่ต้องการสีขาวไว้บริโภคเองในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท จัดสร้างเครื่องสีข้าวตามความต้องการที่จะใช้ในการสีข้าว จัดอบรมและสาธิตวิธีการใช้เครื่องสีข้าว สรุปผล |
| 11.2 | แผนการดำเนินงาน ( ตามตารางด้านล่าง) |
| กิจกรรม | 2552 | 2553 | รวมเงิน (บาท) |
|  | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| แผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. สำรวจปริมาณความต้องการในการใช้เครื่องสีข้าวไว้บริโภคเอง | ___ | ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,640.00 |
| 2. จัดสร้างเครื่องสีข้าวตามความต้องการที่จะใช้ในการสีข้าว |  |  | ___ | ___ | ___ | ___ |  |  |  |  |  |  | 350,000.00 |
| 3. จัดอบรมและสาธิตวิธีการใช้เครื่องสีข้าว |  |  |  |  |  |  | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 100,000.00 |
| 4. ติดตามประเมินและสรุปผล |  |  |  |  |  |  | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 25,000.00 |
| แผนเงิน (บอกจำนวนเงินที่มีแผน จะใช้ในแต่ละไตรมาส) | 19,640.00 | 350,000.00 | 100,000.00 | 25,000.00 | 455,360.00 |

12.งบประมาณ

| รายการ | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- |
| หมวดครุภัณฑ์ หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าตอบแทน | 350,000.00 20,000.00 85,360.00 |
| รวม | 455,360.00 |
| รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ (อุปกรณ์ในการจัดสร้างเครื่องสีข้าว) | 350,000.00 |
| - มอเตอร์ไฟฟ้า - ลูกยางขัดขาว - สายพานขนาดต่างๆ - แผ่นสเตนเลส - เหล็กเพลา - เหล็กฉาก - พลูเล่ย์ขนาดต่างๆ - อุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า - ตะแกงสเตนเลส - ตลับลูกปืน - ส่วนประกอบอื่นๆเบ็ดเตล็ด - ค่าแรงงานจัดทำ | 8,000.00 10,000.00 13,000.00 50,000.00 20,000.00 20,000.00 25,000.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 25,000.00 139,000.00 |
| หมวดค่าวัสดุ | 20,000.00 |
| - วัสดุใช้ทดสอบ | 20,000.00 |
| ค่าตอบแทน | 85,360.00 |
| - ค่าสำรวจข้อมูล 5 วัน ( 210 บาท/วัน X 4 คน X 3 วัน) - ค่าติดต่อประสานงาน 2 วัน (210 บาท/วัน X 2 คน X 2 วัน) - ค่าตอบแทนติดตั้งเครื่องจักร ( เหมาจ่าย ) - ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม 1 วัน (1 วัน = 6 ชั่วโมง) (8 คน X 300บ/ชม X 6ชั่วโมง) - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในการอบรม 1 วัน (200บ/วันx2คน) - ค่าที่พักวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ในการอบรม (เหมาจ่าย) 1 คืน 10 คน - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเดินทางสู่ พื้นที่ (จังหวัดชัยนาท)เพื่อเก็บ ข้อมูล ของเจ้าหน้าที่ตลอดโครงการ ( เหมาจ่าย ) -ค่าอาหารกลางวันของวิทยากร คณะกรรมการและผู้ฝึกอบรม (120 คน X 90 บาท) - ค่าอาหารว่างของวิทยากรคณะกรรมการและผู้ฝึกอบรม (2 ครั้ง X 25 บาท X 120 คน) - ค่าจ้างทำถุงและเอกสารสำหรับแจกในการฝึกอบรม (120 ชุด X ชุดละ 120 บาท) | 2,520.00 840.00 10,000.00 14,400.00 400.00 6,000.00 20,000.00 10,800.00 6,000.00 14,400.00 |
| รวมทั้งโครงการ | 455,360.00 |

ลงชื่อ  .......................................... หัวหน้าโครงการ

( นายรัชดาศักดิ์  สุเพ็งคำ )

ลงชื่อ  .......................................... ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ

( นายสมเกียรติ ทองแก้ว )

ลงชื่อ .......................................... ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี พระนครเหนือ

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลลภ  ภูผา )

# Text boxes

โครงการ

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

# ประจำปีงบประมาณ 2553

แบบ สส. 002-1